AX혁신팀

Product Requirements Document

업무자동화 플랫폼

AX Automation Platform for Sales & Inventory Intelligence

| 버전 v1.0 Draft | 작성일 2026.04.28 | 작성자 AX혁신팀 | 상태 검토 중 |
| --- | --- | --- | --- |

Tech Stack: React · Next.js · Supabase · Vercel

# 목차

1. 문서 개요	3

2. 배경 및 문제 정의	3

3. 제품 비전 및 목표	4

4. 사용자 페르소나	4

5. 핵심 기능 요구사항	5

5.1 데이터 업로드 & 파싱	5

5.2 대시보드 (메인)	5

5.3 재고 현황	6

5.4 판매 현황 & 매출 분석	6

5.5 브랜드 랭킹	7

5.6 인기상품 TOP 10	7

5.7 엑셀 다운로드	7

6. 비기능 요구사항	8

7. UI/UX 설계 원칙	8

8. 시스템 아키텍처	9

9. 데이터베이스 스키마	9

10. API 설계	10

11. 마일스톤 & 로드맵	11

12. 추가 확인 필요 사항	11

# 1. 문서 개요

| 문서명 | AX 업무자동화 플랫폼 PRD |
| --- | --- |
| 목적 | 다양한 형태의 업무 자료를 업로드하면, 자동으로 분석·시각화·다운로드까지 처리하는 AX 기반 플랫폼 구축 |
| 범위 | 지점별 브랜드 재고/판매/매출 현황 분석, 랭킹, 인기상품, 엑셀 I/O |
| 기술 스택 | React, Next.js 14 (App Router), Supabase (PostgreSQL + Storage), Vercel |
| 대상 독자 | AX혁신팀 개발자, 기획자, 이해관계자 |

# 2. 배경 및 문제 정의

## 2.1 현재 상황 (As-Is)

- 각 지점에서 엑셀, CSV, PDF 등 다양한 형식으로 재고·판매 데이터를 수집

- 수집 후 수작업으로 집계·정리 → 보고서 작성에 과도한 시간 소요

- 형식이 파일마다 달라 오류 발생 가능성 높고, 버전 관리 어려움

- 지점별·브랜드별 비교 분석이 실시간으로 불가능

## 2.2 목표 상황 (To-Be)

- 파일 업로드 한 번으로 자동 파싱 및 DB 저장

- 대시보드에서 지점별·브랜드별 재고/판매/매출 현황을 실시간 확인

- 랭킹, TOP 10 등 인사이트 자동 도출

- 분석 결과를 클릭 한 번으로 엑셀 다운로드

## 2.3 핵심 문제 (Problem Statement)

| # | 문제 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 수동 데이터 집계에 주당 평균 N시간 소요 | 업무 효율 저하, 다른 AX 업무 시간 감소 |
| P2 | 파일 형식 불일치로 인한 집계 오류 | 보고서 신뢰도 하락, 의사결정 지연 |
| P3 | 지점 간 재고·판매 비교 인사이트 부재 | 기회 손실, 전략적 재고 조정 불가 |

# 3. 제품 비전 및 목표

"엑셀 파일 하나로, 전체 지점의 판매·재고 인텔리전스를 5초 안에"

## 3.1 성공 지표 (KPI)

| 지표 | 현재 (Baseline) | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 집계 소요 시간 | 주당 N시간 | → 10분 이내 |
| 보고서 정확도 | 수동 검토 필요 | → 자동 검증 99%+ |
| 대시보드 로딩 시간 | N/A | → 3초 이내 |
| 사용자 만족도 (NPS) | N/A | → 8점 이상 / 10 |

# 4. 사용자 페르소나

| 페르소나 A — AX 담당자 | 페르소나 B — 지점 매니저 | 페르소나 C — 경영진 |
| --- | --- | --- |
| 매일 엑셀 파일을 받아 수작업 집계. 자동화로 시간을 절약하고 싶음. | 내 지점의 재고·판매 현황을 빠르게 확인하고 싶음. | 전체 지점 매출과 브랜드 성과를 한눈에 보고 싶음. |
| 핵심 니즈: 빠른 업로드, 자동 파싱, 오류 알림 | 핵심 니즈: 지점 필터, 간단한 UI, 모바일 지원 | 핵심 니즈: 요약 KPI, 트렌드 차트, PDF 출력 |

# 5. 핵심 기능 요구사항

## 5.1 데이터 업로드 & 파싱 (FR-01)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 지원 형식 | .xlsx, .xls, .csv (향후 PDF, JSON 확장 고려) |
| 업로드 방식 | Drag & Drop + 파일 선택 버튼 / 다중 파일 동시 업로드 |
| 파싱 엔진 | Next.js API Route → SheetJS(xlsx) 파싱 → Supabase 저장 |
| 검증 | 컬럼 헤더 매핑 검증, 필수 필드 누락 경고, 중복 데이터 감지 |
| 파일 저장 | 원본 파일은 Supabase Storage에 보관 (감사 추적용) |
| 우선순위 | P0 — 핵심 기반 기능 |

## 5.2 대시보드 메인 (FR-02)

- 상단 KPI 카드: 전체 매출, 지점 수, 브랜드 수, 금일 업로드 건수

- 지점별 브랜드 재고현황 — 히트맵 또는 그룹 바 차트

- 브랜드 판매현황 — 기간별 라인/바 차트 (일/주/월 필터)

- 전체 매출 추이 — 꺾은선 그래프

- 필터: 날짜 범위, 지점 선택(멀티), 브랜드 선택(멀티)

## 5.3 재고 현황 페이지 (FR-03)

| 뷰 | 내용 |
| --- | --- |
| 지점 × 브랜드 매트릭스 | 각 셀에 현재고 수량, 적정재고 대비 색상 표시 (부족:빨강 / 적정:초록 / 과잉:노랑) |
| 재고 상세 드릴다운 | 셀 클릭 시 해당 지점-브랜드의 SKU별 재고 상세 보기 |
| 재고 이력 | 업로드 시점별 재고 변화 추이 차트 |

## 5.4 판매 현황 & 매출 분석 (FR-04)

- 전체 매출: 전체 지점 합산 매출, 전월 대비 증감률

- 지점별 매출: 지점별 매출 순위 바 차트 + 상세 테이블

- 브랜드별 매출: 브랜드별 매출 파이 차트 + 트렌드 라인

- 기간 선택: 오늘 / 이번 주 / 이번 달 / 커스텀 범위

- 비교 모드: 전기간 대비 YoY, MoM 비교

## 5.5 지점별 브랜드 랭킹 (FR-05)

- 매출액 기준 지점별 브랜드 TOP N 랭킹 테이블

- 순위 변동 표시 (▲▼ 화살표 + 변동 수치)

- 기간 변경 시 랭킹 실시간 재계산

- 특정 브랜드 고정(Pin) 기능으로 관심 브랜드 추적

## 5.6 인기상품 TOP 10 (FR-06)

- 전체 / 지점별 / 브랜드별 인기상품 TOP 10 카드 UI

- 판매량, 매출액, 판매 증가율 기준 탭 전환

- 상품 이미지 섬네일 (이미지 URL 컬럼이 있는 경우)

- 클릭 시 상품 상세: 지점별 판매 분포, 재고 현황

## 5.7 엑셀 다운로드 (FR-07)

| 다운로드 유형 | 포함 내용 |
| --- | --- |
| 현재 뷰 다운로드 | 화면에 표시된 필터 조건 그대로 엑셀 출력 |
| 전체 리포트 | 시트별 분리 (요약, 재고, 판매, 랭킹, TOP10) |
| 커스텀 리포트 | 지점·브랜드·기간 선택 후 원하는 항목만 체크하여 다운로드 |
| 구현 방식 | SheetJS / exceljs on Next.js API Route, Blob 스트림 다운로드 |

# 6. 비기능 요구사항

| 카테고리 | 요구사항 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 성능 | 응답 속도 | 대시보드 초기 로딩 ≤ 3초, 필터 변경 반응 ≤ 1초 |
| 성능 | 파일 파싱 | 10MB 이하 xlsx 파일 파싱 ≤ 5초 |
| 보안 | 인증 | Supabase Auth (이메일/OAuth), Row Level Security(RLS) 적용 |
| 보안 | 권한 | 역할별 접근 제어: Admin / Manager / Viewer |
| 확장성 | DB | Supabase PostgreSQL, 데이터 증가 시 파티셔닝 고려 |
| 가용성 | 배포 | Vercel Edge Network, 99.9% Uptime SLA |
| 반응형 | 디바이스 | Desktop 우선, 태블릿/모바일 기본 대응 |

# 7. UI/UX 설계 원칙

## 7.1 디자인 시스템

- 기조: 다크 네이비 + 블루 액센트의 세련된 비즈니스 대시보드

- 레이아웃: 좌측 사이드바 네비게이션 + 상단 헤더 (필터 바) + 메인 컨텐츠 영역

- 컴포넌트: Tailwind CSS + shadcn/ui + Recharts (차트 라이브러리)

- 색상 체계: Primary #1E3A5F, Accent #2563EB, Success #16A34A, Warning #D97706, Danger #DC2626

## 7.2 핵심 UX 원칙

- One-Glance Intelligence: KPI 카드 → 차트 → 테이블 순서로 중요 정보 배치

- Progressive Disclosure: 요약 → 드릴다운 → 상세 구조

- Contextual Filtering: 어느 페이지에서나 동일한 필터 UX 유지

- Instant Feedback: 업로드 진행률, 파싱 상태, 오류 토스트 알림

- Zero Training Required: 처음 보는 사용자도 5분 내 핵심 기능 사용 가능

## 7.3 주요 화면 구성

| 페이지 | 구성 요소 |
| --- | --- |
| /dashboard | KPI 카드 4개, 재고현황 차트, 판매현황 차트, 최근 업로드 내역 |
| /inventory | 지점×브랜드 매트릭스 테이블, 재고 히트맵, 필터 패널 |
| /sales | 전체/지점/브랜드 탭, 매출 라인차트, 비교 바 차트, 상세 테이블 |
| /ranking | 지점별 브랜드 랭킹 테이블, 순위변동 배지, 기간 선택 |
| /top-products | TOP 10 카드 그리드, 정렬 탭(판매량/매출/증가율), 상세 모달 |
| /upload | 드래그앤드롭 존, 업로드 히스토리, 파싱 결과 미리보기 |

# 8. 시스템 아키텍처

## 8.1 기술 스택 상세

| 레이어 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 14 (App Router) + React 18 | SSR/SSG + 클라이언트 컴포넌트 분리 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | 일관된 디자인 시스템 |
| 차트 | Recharts + Nivo (선택) | 인터랙티브 데이터 시각화 |
| 백엔드 | Next.js API Routes (Edge/Node) | 파일 파싱, 데이터 변환, 집계 API |
| 데이터베이스 | Supabase PostgreSQL | 구조화 데이터 저장 + RLS 보안 |
| 파일 저장소 | Supabase Storage | 업로드 원본 파일 보관 |
| 인증 | Supabase Auth | 이메일, OAuth (Google 등) |
| 배포 | Vercel | 자동 CI/CD, Edge Network, Preview 배포 |
| 파일 파싱 | SheetJS (xlsx) | 엑셀/CSV 파싱 및 생성 |

## 8.2 데이터 흐름

- 사용자 → 엑셀 파일 업로드 (브라우저)

- Next.js API Route → SheetJS로 파싱 → 데이터 유효성 검증

- 검증 통과 → Supabase PostgreSQL에 저장 + 원본 파일 → Supabase Storage

- React 컴포넌트 → Supabase Client SDK or API Route로 집계 데이터 쿼리

- Recharts로 시각화 렌더링 → 사용자 대시보드 표시

- 다운로드 요청 → API Route에서 집계 → exceljs로 엑셀 생성 → Blob 스트림

# 9. 데이터베이스 스키마 (초안)

※ 실제 엑셀 컬럼 구조 확인 후 수정 필요

| 테이블 | 주요 컬럼 |
| --- | --- |
| branches (지점) | id, name, region, address, created_at |
| brands (브랜드) | id, name, category, description, created_at |
| products (상품) | id, brand_id, sku, name, image_url, unit_price, created_at |
| inventory_snapshots (재고 스냅샷) | id, upload_id, branch_id, product_id, quantity, snapshot_date, created_at |
| sales_records (판매 기록) | id, upload_id, branch_id, product_id, quantity_sold, revenue, sale_date, created_at |
| file_uploads (업로드 이력) | id, user_id, file_name, file_path, status, row_count, error_log, created_at |
| users (사용자) | id (Supabase Auth 연동), role (admin/manager/viewer), branch_id (null=전체) |

# 10. API 설계

| Method | Endpoint | 인증 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/upload | 필요 | 엑셀 파일 업로드 및 파싱 |
| GET | /api/dashboard/summary | 필요 | KPI 카드 데이터 (매출합계, 지점수 등) |
| GET | /api/inventory?branch=&brand=&date= | 필요 | 재고 현황 (필터 적용) |
| GET | /api/sales?branch=&brand=&from=&to= | 필요 | 판매/매출 현황 (기간·지점·브랜드 필터) |
| GET | /api/ranking?period=&limit= | 필요 | 지점별 브랜드 랭킹 |
| GET | /api/top-products?by=revenue&limit=10 | 필요 | 인기상품 TOP N |
| POST | /api/export | 필요 | 필터 조건 기반 엑셀 생성 및 스트림 반환 |
| GET | /api/uploads/history | 필요 | 업로드 이력 목록 |

# 11. 마일스톤 & 로드맵

| Phase | 기간 (예상) | 포함 기능 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 1주 | 프로젝트 세팅, Supabase/Vercel 환경 구성, 인증 기본 구현 | 개발 환경 |
| Phase 1 | 2주 | 엑셀 업로드·파싱·저장, 업로드 이력 페이지 | FR-01 완료 |
| Phase 2 | 2주 | 대시보드 메인, 재고 현황 페이지 | FR-02, 03 완료 |
| Phase 3 | 2주 | 판매·매출 분석, 브랜드 랭킹, TOP 10 | FR-04~06 완료 |
| Phase 4 | 1주 | 엑셀 다운로드, 커스텀 리포트, QA & 성능 최적화 | FR-07, 배포 |
| Phase 5 | 상시 | 사용자 피드백 반영, PDF 지원, 모바일 최적화, 알림 기능 | V1.1+ |

# 12. 추가 확인 필요 사항

PRD를 고도화하기 위해 아래 정보가 추가로 필요합니다:

| # | 질문 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 엑셀 파일의 실제 컬럼 구조를 알려주실 수 있나요? (헤더명, 샘플 행) | DB 스키마 정확도와 파싱 로직 설계의 핵심 정보 |
| Q2 | 지점 수와 브랜드 수는 대략 몇 개인가요? | 성능 최적화 전략 및 DB 인덱스 설계에 필요 |
| Q3 | 업로드 주기는 어떻게 되나요? (일 1회, 실시간 등) | 배치 처리 vs 실시간 처리 아키텍처 결정에 필요 |
| Q4 | 사용자 수와 동시 접속자 예상치는 어느 정도인가요? | Supabase 플랜 선택 및 성능 요구사항 설정 |
| Q5 | 기존에 사용 중인 ERP, POS 또는 다른 시스템이 있나요? | 향후 API 연동 또는 데이터 마이그레이션 계획 수립 |
| Q6 | 재고의 '적정 재고량'은 어떻게 정의하나요? 공식이 있나요? | 재고 히트맵 색상 기준 로직 구현에 필요 |
| Q7 | 엑셀 다운로드 시 특별한 형식/템플릿이 있나요? | 기존 보고서 형식 유지 여부 파악 |
| Q8 | 모바일 접근이 얼마나 중요한가요? (주 사용 디바이스?) | 반응형 설계 우선순위 결정 |

문서 버전: v1.0 Draft | 작성: AX혁신팀 | 작성일: 2026.04.28 | 검토 예정: TBD